ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 июня 2004 г. № 99/16/165

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

ПРАВИЛЬНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ,

РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦИЮ, БЛАГОУСТРОЙСТВО) ОБЪЕКТОВ,

И ПРОИЗВОДСТВА КОНТРОЛЬНЫХ ОБМЕРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ

РАБОТ

В соответствии с Положением о Министерстве финансов  Республики

Беларусь,  утвержденным  постановлением  Совета Министров Республики

Беларусь от 31 октября 2001 г.  № 1585,  Положением  о  Министерстве

архитектуры   и   строительства  Республики  Беларусь,  утвержденным

постановлением Совета Министров Республики Беларусь  от  25  октября

2001  г.  №  1541,  Положением  о  Министерстве экономики Республики

Беларусь,  утвержденным постановлением Совета  Министров  Республики

Беларусь  от  31  октября  2001  г.  №  1575,  и  в  целях повышения

эффективности контроля  за  целевым  и  рациональным  использованием

государственных средств, направляемых на финансирование строительных

и  ремонтных  работ,  Министерство  финансов  Республики   Беларусь,

Министерство  архитектуры  и  строительства  Республики  Беларусь  и

Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Утвердить прилагаемую  Инструкцию о порядке проведения проверки

правильности расходования  государственных  средств,  выделенных  на

капитальное   строительство   (реконструкцию,  ремонт,  реставрацию,

благоустройство)  объектов,  и  производства   контрольных   обмеров

строительных и ремонтных работ.

Министр финансов       Первый заместитель      Министр экономики

Республики Беларусь    Министра архитектуры    Республики Беларусь

Н.П.Корбут    и строительства                  Н.П.Зайченко

Республики Беларусь

С.Е.Филиппов

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства финансов

Республики Беларусь,

Министерства архитектуры

и строительства

Республики Беларусь

и Министерства экономики

Республики Беларусь

30.06.2004 № 99/16/165

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке проведения проверки правильности расходования

государственных средств, выделенных на капитальное

строительство (реконструкцию, ремонт, реставрацию,

благоустройство) объектов, и производства контрольных

обмеров строительных и ремонтных работ

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая   Инструкция   разработана   в   целях   повышения

эффективности  контроля  за  целевым  и  рациональным использованием

государственных средств,  направляемых на строительные  и  ремонтные

работы,   и   является   обязательной   для  применения  работниками

контролирующих органов, осуществляющих в соответствии с возложенными

на  них  обязанностями  проверки правильности расходования бюджетных

средств,  средств целевых бюджетных и внебюджетных фондов и льготных

кредитов,  выделяемых  на  капитальное строительство (реконструкцию,

ремонт,   реставрацию,   благоустройство)   (далее   по   тексту   -

строительство) объектов.

2. Порядок,  установленный  настоящей  Инструкцией,  может быть

использован при проведении проверок на других объектах независимо от

источника финансирования.

ГЛАВА 2

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК И КОНТРОЛЬНЫХ ОБМЕРОВ

3. До  начала  проверки  и  выхода  непосредственно  на  объект

проверяющий  должен  получить  в  бухгалтерии  организации-заказчика

сводную  ведомость  оплаченных  и  предъявленных для оплаты работ по

форме согласно приложению 1.

4. Заказчик  и  подрядные  организации извещаются проверяющим о

времени  и  месте  осуществления  контрольного  обмера,  после  чего

назначают  полномочных  представителей  для  участия в осуществлении

контрольного обмера.

5. Руководители  проверяемых организаций (как заказчиков, так и

подрядчиков)  создают  условия  для  полного  и  точного  проведения

проверки  (обеспечивают  транспортом,  инструментами, измерительными

приборами).

ГЛАВА 3

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ

6. При  проверке  объектов,  строительство  которых начато до 1

июля 2004 г.  и по которым не применяется  договорная  (контрактная)

цена, устанавливаются:

наличие       проектно-сметной    документации,       прошедшей

государственную    вневедомственную    экспертизу  в   установленном

порядке;

наличие  разрешения  на  производство  строительных и ремонтных

работ, выданного органами государственного строительного надзора;

наличие тендерной документации;

наличие    договоров    подряда   на  строительство   объектов,

соответствие их установленным правилам;

наличие    лицензий  у  подрядных  организаций  на   выполнение

соответствующих  видов  работ,  действующих на территории Республики

Беларусь;

соблюдение установленных договором строительного подряда сроков

завершения строительства объекта;

правильность   авансирования  и  своевременность  расчетов   за

выполненные строительные и ремонтные работы;

правильность расчетов  за  выполненные строительные и ремонтные

работы,  соответствие расчетов требованиям Методических указаний  по

определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений

и составлению сметной документации  с  применением  ресурсно-сметных

норм, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства

Республики Беларусь от 29 апреля 2003 г. № 91. При этом проверяются:

правильность применения     индексов     изменения    стоимости

строительных  и  ремонтных  работ,  нормативов  накладных  расходов,

плановых  накоплений,  временных  и  прочих  лимитированных  затрат,

непредвиденных расходов;

правильность применения  единичных расценок сборников единичных

расценок, поправочных коэффициентов к ним;

соблюдение сметных норм расхода на строительные материалы;

обоснованность применения цен на строительные материалы;

соответствие  объемов  работ  в актах приемки выполненных работ

объемам,    указанным    в  сметной  документации  (по   законченным

объектам);

правильность  списания  строительных  материалов в материальных

отчетах;

правильность  оплаты за технический надзор заказчика, авторский

надзор проектного института;

достоверность  расчетов  с  бюджетом по налогам и отчислениям в

государственные внебюджетные фонды.

7. При  проверках,  проводимых  в  соответствии  с пунктом 6, к

завышениям  стоимости строительных и ремонтных работ, выявленным при

проверке  расчетов  за  выполненные  работы  в  ходе предварительной

документальной проверки, относятся:

неправильное применение    индексов     изменения     стоимости

строительно-монтажных   и   ремонтных  работ,  нормативов  накладных

расходов,  плановых  накоплений,  затрат  на  временные   здания   и

сооружения и прочих лимитированных затрат,  нормативов транспортных,

заготовительно-складских расходов,  коэффициентов на стесненность  и

реконструкцию;

неправильное  применение единичных расценок сборников единичных

расценок, поправочных коэффициентов;

несоблюдение нормативного расхода строительных материалов;

завышение цен на строительные материалы;

арифметические ошибки;

выполнение   строительных  и  ремонтных  работ,   осуществление

производственных    затрат  на  объектах,  по  которым   отсутствует

проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу и утвержденная в

установленном порядке;

индексация  авансов,  не  покрытых  объемом  выполненных работ,

своевременно не используемых целевых авансов;

неправильный расчет затрат на содержание заказчика;

неправильное определение суммы налогов и неналоговых платежей.

8. При   расчетах   заказчика   с  подрядчиком  за  выполненные

строительные  и  ремонтные  работы   при   строительстве   объектов,

финансируемых за счет бюджетных средств, средств целевых бюджетных и

внебюджетных фондов и льготных кредитов,  выделяемых на  капитальное

строительство   с   применением   договорной   (контрактной)   цены,

устанавливаются:

8.1. на  стадии  проведения  подрядных  торгов на строительство

объектов:

обоснованность  расчета  цены  инвестора  (заказчика), при этом

проверяются  соответствие  базисной  стоимости  подрядных  работ  (в

разрезе    элементов  затрат)  сметной  документации,   правильность

применяемых    для    расчета    индексов    изменения     стоимости

строительно-монтажных  работ,  доводимых Министерством архитектуры и

строительства  Республики  Беларусь,  величины помесячных прогнозных

индексов, доводимых Министерством экономики Республики Беларусь;

обоснованность  расчета  цены предложения подрядной организации

(победителя торгов);

8.2. на стадии строительства:

наличие       проектно-сметной    документации,       прошедшей

государственную    вневедомственную    экспертизу  в   установленном

порядке;

наличие разрешения на  производство  строительных  и  ремонтных

работ, выданного органами государственного строительного надзора;

наличие документов о проведении подрядных торгов;

соответствие порядка проведенных подрядных торгов установленным

требованиям;

результаты    тендера,   соблюдение  условий,  содержащихся   в

тендерной  документации  и  в  предложениях претендента - победителя

подрядных торгов, принятых заказчиком;

наличие  лицензий  у  подрядных  организаций,  действующих   на

территории  Республики Беларусь, на выполнение соответствующих видов

работ;

наличие    договора  строительного  подряда  на   строительство

объекта;

соблюдение установленных договором строительного подряда сроков

завершения строительства объектов;

наличие  в  договоре  подряда  в  качестве приложений протокола

согласования  договорной  цены,  графика производства работ, графика

платежей,    которые    являются    неотъемлемой   частью   договора

строительного подряда;

правильность составления  актов приемки выполненных работ,  при

этом проверяется техническая  готовность  оплаченных  работ,  этапов

(комплексов) работ и объекта строительства в целом;

наличие  по  данным  бухгалтерского  учета  прихода  и списания

строительных материалов, использованных для выполнения работ;

правильность  авансирования,  оплаты  работ  в  соответствии  с

графиком платежей;

соответствие    размера    средств,   направленных  на   оплату

строительства  объекта, договорной (контрактной) цене, установленной

в договоре (контракте) строительного подряда;

правильность  оплаты за технический надзор заказчика, авторский

надзор проектного института;

достоверность  расчетов  с бюджетом по налогам и отчислениям во

внебюджетные фонды.

9. При  проверках,  проводимых  в  соответствии  с пунктом 8, к

завышениям стоимости строительных и ремонтных работ относятся:

ошибки при  расчете  цены  инвестора  (заказчика)  -  завышение

базисной  стоимости  подрядных  работ  по   сравнению   со   сметной

документацией,  завышение  индексов  изменения  стоимости  работ  по

элементам затрат;

ошибки при расчете цены предложения подрядной организации;

стоимость  строительно-монтажных  работ,  не  выполненных,   но

включенных в состав оплаченных этапов (комплексов) работ;

стоимость    строительных    материалов,    не  числящихся   по

бухгалтерскому учету подрядчика, выставленных заказчику для оплаты в

составе выполненных этапов (комплексов) работ;

индексация  авансов,  не покрытых стоимостью выполненных этапов

(комплексов)  работ,  а также своевременно не использованных целевых

авансов;

неправильный  расчет  затрат  за технадзор заказчика, авторский

надзор проектного института;

неправильное определение суммы налогов и неналоговых платежей;

необоснованная  "экономия"  договорной цены - замена материалов

или  технологии  работ  при  снижении потребительских и качественных

характеристик выполненных работ по сравнению с проектом;

арифметические ошибки;

другие    нарушения  законодательства  Республики  Беларусь   и

нормативно-технических документов по строительству.

ГЛАВА 4

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА КОНТРОЛЬНОГО ОБМЕРА

10. Контрольный  обмер объемов строительных и ремонтных работ -

неотъемлемая  составная  часть  проверки  правильности  расходования

бюджетных средств, выделенных на строительство объектов.

11. Перед  производством  контрольного обмера следует составить

сводную  ведомость  выполненных работ по форме согласно приложению 2

на  основе имеющихся у заказчика и подрядчика справок, актов приемки

и других документов. При необходимости для производства контрольного

обмера  могут  быть  использованы  накопительные  ведомости  объемов

выполненных работ подрядчика или заказчика.

12. Проверка достоверности объемов выполненных  строительных  и

ремонтных  работ  производится  путем  инструментального обмера их в

натуре,  исчисления объемов работ в  соответствии  со  строительными

нормами  и  правилами  и  сопоставления  с  учетными данными объемов

выполненных работ у заказчика и  подрядной  организации  и  данными,

содержащимися в проектно-сметной документации.

13. При отсутствии на законченном строительством объекте  учета

выполненных работ,  о чем делается запись в акте,  контрольный обмер

производится путем замера выполненных работ в натуре и сопоставления

их с утвержденной проектно-сметной документацией.

14. Правильность  оплаты  выполненных  работ  по  конструкциям,

обмер   которых  затруднен,  подтверждается  проверкой  соответствия

фактически выполненных работ рабочим чертежам  и  спецификациям  при

условии  установки  конструкций  в проектное положение.  Кроме того,

используются  имеющиеся  на  стройке  первичные  учетные  документы,

обосновывающие  объемы  и состав выполненных работ,  включая журналы

производства работ и акты на скрытые работы.

15. Проверка  объемов  скрытых  работ  (засыпанные  фундаменты,

конструкции  полов, автомобильные дороги, траншеи с уложенными в них

трубопроводами  и  другое)  производится по актам на скрытые работы.

При  отсутствии  на  стройке  таких  актов  объемы выполненных работ

подсчитываются   по  рабочим  чертежам,  а  в  необходимых   случаях

проверяющий   вправе  требовать  от  подрядчика  вскрытия  работ   в

установленном порядке.

16. Выявленные контрольным обмером невыполненные  объемы  работ

на   объектах,  этапах,  комплексах  работ  не  могут  быть  зачтены

выполненными объемами на других объектах,  технологических этапах  и

комплексах  работ.  При определении завышений стоимости строительных

работ зачет стоимости объемов работ,  выполненных на объекте,  но не

включенных в акты приемки работ, не производится.

17. Незаконченные части конструктивных элементов и видов работ,

по  которым  не  допускается  раздельная  оплата отдельных операций,

входящих в состав единичных расценок, а также стоимость строительных

материалов  и  конструкций,  завезенных на объект строительства и не

уложенных в дело,  но включенных в акты выполненных работ, относятся

к завышению стоимости работ.

18. Стоимость  строительно-монтажных  работ, не предусмотренных

утвержденной     проектно-сметной    документацией,       оплаченных

(предъявленных    к   оплате)  на  основании  трехсторонних   актов,

подписанных  заказчиком  строительства,  подрядной  организацией   и

проектной  организацией,  но не оформленных дополнительными сметами,

не является завышением.

19. При  наличии  экономии  по  сравнению  с  договорной  ценой

устанавливаются  причины,  при  замене  строительных  материалов или

технологии   производства   работ    устанавливается    соответствие

потребительских   и  качественных  характеристик  выполненных  работ

проекту.  Выявленная контрольным обмером экономия  стоимости  работ,

полученная   за   счет  ухудшения  потребительских  свойств  объекта

строительства,  рассматривается как завышение стоимости  выполненных

работ.   Экономия   средств,   полученная   в  результате  внедрения

прогрессивных    технологических     решений,     рационализаторских

предложений,  оформленных  в  установленном  порядке,  завышением не

является.

20. Если   контрольным   обмером   установлено,  что  подрядная

организация  произвела  без  соответствующих   согласований   замену

предусмотренных    утвержденной    проектно-сметной    документацией

материалов  и  конструкций  (облицовочные  и  отделочные  материалы,

сантехпосуда,  электрооборудование, осветительная арматура и другое)

более дорогими,  то в ведомость перерасчета стоимости работ  к  акту

контрольного обмера включается первоначальная стоимость материалов и

конструкций, а удорожание их стоимости относится к завышению.

При проведении  документальной  проверки  и контрольного обмера

следует  учитывать,  что  в  соответствии  с  постановлением  Совета

Министров  Республики  Беларусь  от  16  февраля  1998 г.  № 257 "Об

использовании  государственных  средств  для  ремонта  и   оснащения

служебных  помещений"  министерства,  другие  республиканские органы

государственного  управления,  а  также   объединения,   подчиненные

Правительству   Республики  Беларусь,  государственные  предприятия,

организации и учреждения не  могут  приобретать  за  счет  бюджетных

средств  и  средств государственных целевых бюджетных и внебюджетных

фондов  для  ремонта  и  оснащения  служебных  помещений   импортные

строительные   и   отделочные   материалы,  мебель,  электроприборы,

санитарно-техническое оборудование, ковровые изделия, если стоимость

их   превышает   стоимость   аналогичных   изделий,  производимых  в

Республике Беларусь.

21. В  ходе  контрольного  обмера работ по монтажу оборудования

проверяется   их  законченность.  Работы  по  монтажу   оборудования

считаются  законченными  только  при наличии актов об индивидуальном

его  опробовании  вхолостую,  а  в  необходимых  случаях  -  и   под

нагрузкой. При отсутствии указанных актов стоимость работ по монтажу

оборудования является завышением.

В  случаях,  когда контрольным обмером установлено, что в объем

выполненных  строительно-монтажных  работ  кроме  стоимости  монтажа

включена    стоимость  оборудования,  в  акте  контрольного   обмера

учитывается только стоимость монтажных работ.

22. При  обнаружении  контрольным  обмером  работ,  выполненных

некачественно   или   без   отдельных   операций,    предусмотренных

строительными  нормами  и правилами,  кроме разрешенных к раздельной

оплате, их стоимость относится к завышению выполненных объемов.

23. Контрольный обмер работ, выполняемых хозяйственным способом

и  оплачиваемых  по  мере выполнения объемов работ, производится так

же, как и контрольный обмер подрядных работ.

24. Если  контрольным  обмером  выявлены  выполненные  за  счет

бюджетных  средств  строительство  или  ремонт,  на которые денежные

средства  не  выделялись  и  работы  еще не оплачены, то проверяющим

ставится  вопрос  об  их  оплате  за  счет  собственных   источников

заказчика.  Если  же работы оплачены за счет других статей сметы, то

указанные затраты считаются нецелевым использованием средств.

25. Если при контрольном обмере  выявлены  выполненные  сметные

работы,   на   которые   затрачены   материалы,   не  числящиеся  по

бухгалтерскому учету, проверяющий должен взять письменные объяснения

у соответствующих должностных лиц, стоимость таких работ относится к

завышению.  При  необходимости  материалы  проверки   передаются   в

правоохранительные органы.

26. К    завышениям,  выявляемым  непосредственно   контрольным

обмером, относятся:

включение  в  расчетные документы работ и затрат, фактически не

выполненных или ранее оплаченных;

выполнение  строительно-монтажных  работ,  не   предусмотренных

проектно-сметной документацией, договором (контрактом);

невыполнение  объемов  строительно-монтажных  работ  и  затрат,

входящих в этап (комплекс) работ;

стоимость строительных материалов, не уложенных в дело;

неправильное применение расценок, норм и цен;

необоснованное  увеличение  стоимости  монтажных  работ за счет

завышения количества единиц и веса оборудования;

некачественно выполненные работы;

повторное  предъявление  к  оплате  отдельных  элементов прямых

затрат,  накладных  расходов,  учтенных  в составе комплексных норм,

цен,  расценок  или  входящих  и  оплаченных  в  составе  процентных

начислений (временные здания и сооружения, зимнее удорожание);

неполный  или  несвоевременный  возврат  подрядной организацией

заказчику стоимости материалов и конструкций от разборки;

стоимость  работ  по  монтажу  и демонтажу строительных машин и

механизмов;

стоимость  работ по устранению брака и переделкам некачественно

выполненных строительных и ремонтных работ;

работы по текущему ремонту основных средств.

ГЛАВА 5

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК

27. По  результатам  документальных  проверок   и   контрольных

обмеров составляются акт (справка) проверки в организации заказчика,

акты (справки) встречных проверок,  проведенных у подрядчиков,  акты

контрольных   обмеров  по  форме  согласно  приложению  3,  а  также

ведомости пересчета стоимости работ по форме согласно приложению  4.

Указанные  документы  составляются  в  трех экземплярах (для органа,

проводившего проверку, заказчика и подрядчика).

28. Акты  контрольных  обмеров  и ведомости пересчета стоимости

работ    подписываются    представителями  контролирующего   органа,

заказчика  и подрядчика. При неявке для участия в контрольном обмере

представителя  подрядчика,  о  чем  делается  запись  в  акте, обмер

производится   и  акт  подписывается  заказчиком  и   представителем

контролирующего органа, проводившего обмер.

Один  экземпляр акта контрольного обмера с ведомостью пересчета

вручается  представителям  подрядной  организации  и  заказчика  под

расписку.

29. Акт  (справка)  в  организации  заказчика,  акты  (справки)

встречных   проверок,  проведенных  у  подрядчиков,  составляются  в

соответствии  с  требованиями  Порядка  организации   и   проведения

проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности и применения

экономических санкций,  утвержденного Указом  Президента  Республики

Беларусь  от  15  ноября  1999  г.  №  673  "О  некоторых  мерах  по

совершенствованию координации  деятельности  контролирующих  органов

Республики  Беларусь и порядка применения ими экономических санкций"

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,  1999 г., №

89, 1/788; 2001 г., № 117, 1/3286).

Приложение 1

к Инструкции о порядке

проведения проверки

правильности расходования

государственных средств,

выделенных на капитальное

строительство (реконструкцию,

ремонт, реставрацию,

благоустройство) объектов,

и производства контрольных

обмеров строительных

и ремонтных работ

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

оплаченных и предъявленных для оплаты работ

по строительству (ремонту)

по состоянию на __________________

—————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————

Проверяющий ______________                         _________________

(подпись)                              (И.О.Фамилия)

Представитель заказчика ________________           _________________

(подпись)                 (И.О.Фамилия)

Представитель подрядчика _______________           _________________

(подпись)                 (И.О.Фамилия)