СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о реализации Государственной программы

«Строительство жилья» на 2016-2020 годы

Минстройархитектуры - ответственный заказчик Государственной программы «Строительство жилья» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.04.2016 № 325 в редакции постановления Совмина от 29.12.2018 № 984 (далее – Государственная программа). В соответствии с отчетом о ее реализации за                       2018 год (далее – отчет) сводный целевой показатель Государственной программы «уровень обеспеченности населения жильем» в 2018 году (по предварительным данным) расчетно составлял 27,2 кв.метра  на одного человека. По официальным данным Белстата, вышедшим в мае 2019 г., уровень обеспеченности населения жильем  - 27,3 кв.метра  на одного человека.

По подпрограмме 1 «Строительство жилья» из пяти целевых показателей Государственной программы выполнены три:

1. «средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, строящегося с государственной поддержкой (без индивидуальных застройщиков)», в целом по республике при задании 923,16 рубля составила 842 рубля;

2. «доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме жилищного строительства» при плане 41 % составила 43,5 % от общего ввода (введено 1 727,155 тыс.кв.метров общей площади индивидуальных жилых домов);

3. «доля общей площади многоквартирных энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья (без учета индивидуальных жилых домов)» при задании - 80 % фактически составила 83,9 %.

Не в полном объеме выполнены 2 показателя:

«объем ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования» составил 99,2 % от планового значения, при плане 4 000 тыс. кв. метров введено в эксплуатацию 3 966,1 тыс. кв. метров общей площади жилья;

«доля внебюджетных источников финансирования в общем объеме финансирования строительства жилья» при запланированных 96,7 %  составила 95,4 %, отклонение составило около 1 процента (-1,3 %).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Государственной программы (далее – методика оценки) степень решения задачи подпрограммы 1 «обеспечение строительства запланированных объемов общей площади жилья» высокая. Степень выполнения подпрограммы 1 – средняя. 75 % процентов целевых показателей и Мероприятий, предусмотренных на 2018 год подпрограммы 1 выполнены.

По подпрограмме 2 «Инфраструктура к жилью» из двух целевых показателей выполнен один показатель - «норматив затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру к строящимся жилым домам за счет всех источников финансирования» (отношение объема финансирования строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым домам к общей площади жилья, введенного в эксплуатацию за определенный период (год). При установленном значении 133,14 рублей по факту данный показатель составил 115,5 рубля.

Показатель «доля участков для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, в общем количестве выделенных земельных участков для индивидуального жилищного строительства»  согласно Государственной программе в 2018 году должен был составить 80 %. Основываясь на данных, предоставленных областными исполнительными комитетами и Минским городским исполнительным комитетом, в 2018 году данный показатель составил в среднем по республике 76,8 % и, как и в прошлом году, не выполнен Гомельской (79 %), Гродненской (35 %) и Минской (69 %) областями.

Вместе с тем, следует отметить, что по сравнению с 2017 годом прирост доли участков для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой составил +17,4 %.

Степень решения задачи «обеспечение строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым домам в объемах, обеспечивающих запланированный ввод общей площади жилья» высокая, 50 процентов мероприятий, предусмотренных на 2018 год, и целевых показателей подпрограммы 2 выполнены. Степень реализации  подпрограммы 2 в 2018 году признаем средней.

В целом по Государственной программе цель «повышение уровня обеспеченности населения Республики Беларусь доступным и качественным жильем» достигнута. 70 процентов целевых показателей (сводных целевых показателей) и мероприятий, предусмотренных в целом по программе на 2018 год, выполнены. На основании методики оценки эффективности реализации Государственной программы степень реализации Государственной программы в 2018 году средняя.

На заседании от 29.03.2019 Межведомственной комиссией по государственным программам реализация Государственной программы также признана среднеэффективной.

Мероприятия государственной программы

Общее количество мероприятий, запланированных на 2018 год, - 19: по подпрограмме 1 - 15, по подпрограмме 2 – 4. Все мероприятия выполняются, 11 мероприятий выполнены на 100 % и 3 - более, чем на 80%. Средний процент выполнения мероприятий за отчетный период составляет 89,2 %.

В целом, в связи с увеличением объемов ввода жилья в 2019, 2020 годах и изменением объемов его финансирования Минстройархитектуры планируется проведение корректировки Государственной программы, в том числе в части некоторых показателей и сводного целевого показателя на 2019-2020 гг.