СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о реализации

Государственной программы

«Строительство жилья» на 2021-2025 годы

в 2021 году

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь – ответственный заказчик Государственной программы «Строительство жилья» на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.01.2021 № 51 (далее – Государственная программа). В соответствии с отчетом о ее реализации за 2021 год сводный целевой показатель Государственной программы «уровень обеспеченности населения жильем» в 2021 году составил                 28,9 кв.метра на человека (102,8% к плану).

По подпрограмме 1 «Строительство жилья» из четырех целевых показателей Государственной программы в целом по республике все выполнены.

1. Показатель «объем ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования» выполнен на 109,7 %: при запланированных 4000 тыс. кв. метров введено в эксплуатацию 4 387,3тыс. кв. метров жилья.

2. Показатель  «объем ввода в эксплуатацию общей площади жилых домов, построенных с государственной поддержкой, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий» выполнен на 133,5%.

3. «Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме жилищного строительства» при задании в 2021 году - 40 % фактически составила 44 %.

4. «Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, строящегося с государственной поддержкой (без индивидуальных застройщиков)» в целом по республике в 2021 году при задании               1 152,5 рублей составила 1 142рубля.

Степень выполнения 14 мероприятий подпрограммы 1 в 2021 году составила 98,2 %.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы одна из ключевых задач – нарастить объемы строительства жилья с государственной поддержкой для семей, воспитывающих троих и более детей. В                   2021 году объем ввода в эксплуатацию общей площади жилых домов, построенных для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с государственной поддержкой при задании в 1 000 тыс. кв. метров составил 1 335,1 тыс. кв. метров (133,5 % от задания), что составляет 102,3 % к уровню 2020 года. За                 январь-декабрь 2021 года для многодетных семей введено в эксплуатацию 12 192 квартиры общей площадью 929,6 тыс.кв.метров (138,1 % от годового задания).

Повышению доступности способствует строительство арендного жилья. Согласно данным Белстата за январь-декабрь 2021 года введено в эксплуатацию 134,03 тыс.кв.метров арендного жилья или 111,8 % от задания, в том числе за счет средств консолидированного бюджета – 101,64 тыс.кв.метров.

Современное жилье будет вводиться в эксплуатацию только в энергоэффективном исполнении. Доля введенных в эксплуатацию энергоэффективных многоквартирных жилых домов в 2021 году составила 99,9 %.

В 2021 году доля введенных в эксплуатацию электродомов (многоквартирных жилых домов с использованием электрической энергии для целей водо- и теплоснабжения, приготовления пищи) составила 2,5% от общего объема введенного жилья.

Для обеспечения доступности жилья средняя стоимость                              1 кв. метра, строящегося с государственной поддержкой, не превышает средней заработной платы по стране. Так, стоимость строительства                      1 кв.метра общей площади жилья с использованием государственной поддержки в 2021 году сложилась на уровне 1 142 рублей, что ниже установленного показателя в Государственной программе «Строительство жилья» на 2021-2025 годы на 0,9 %. Соотношение стоимости строительства 1 кв.метра жилья с использованием государственной поддержки и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников в целом по республике за январь-декабрь 2021 года составило 0,8.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Государственной программы (далее – методика оценки) подпрограмма 1 «Строительство жилых домов» в 2021 году – высокоэффективная.

По подпрограмме 2 «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к жилью» из трех целевых показателей Государственной программы в целом по республике все выполнены.

1. «Доля многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, обеспеченных необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой» выполнен на 100 %.

2. Показатель «норматив затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру к строящимся жилым домам за счет всех источников финансирования» (отношение объема финансирования строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым домам к общей площади жилья, введенного в эксплуатацию за определенный период (год). При плановом значении 181,4 рубля за 2021 год по факту данный показатель составил 173,1 рубля (показатель обратного счета).

3. Показатель «доля участков для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, в общем количестве выделенных земельных участков для индивидуального жилищного строительства»  согласно Государственной программе в 2021 году должен был составить 82 %. Основываясь на данных, предоставленных областными исполнительными комитетами и Минским городским исполнительным комитетом, в 2021 году данный показатель составил в среднем по республике 90 %.

Справочно:

Строительство объектов минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры к районам индивидуальной жилой застройки осуществлялось в пределах выделенных средств. В целях выполнения заданий по вводу жилья осуществляется строительство в первую очередь инфраструктуры для ввода многоквартирных жилых домов.

Степень выполнения мероприятий подпрограммы 2 – 96,6 %. Одно мероприятие выполнено в 2022 году. В соответствии с методикой оценки подпрограмма 2 «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к жилью» в 2021 году –эффективная.

На финансирование Государственной программы в 2021 году использовано всего 6 933,3 млн. рублей (107,4 % к плану), в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 – 6 173,9 млн. рублей (107,8 % к плану);

подпрограмма 2 – 759,4 млн. рублей (104,7 % к плану).

Общее количество мероприятий, запланированных на 2021 год, – 20. Все мероприятия выполняются, средний процент выполнения мероприятий за отчетный период составляет 97,8 %.

Межведомственной комиссией по государственным программам реализация Государственной программы признана высокоэффективной.